LINGUA

Traductor Universal — Documento de Proyecto

Versión 4.0 — Marzo 2026  |  App nativa Android compilada y funcionando

# 1. El Origen — Por Qué Existe Este Proyecto

LINGUA nació de una experiencia personal. Su creador es inmigrante y vivió en carne propia lo que significa no poder comunicarse en el idioma del país donde uno vive: la frustración, el aislamiento, el rechazo, y en los peores casos, el abuso y la estafa.

La visión:

- Que nadie sea rechazado, burlado o descartado por no hablar un idioma

- Que un adulto mayor no se pierda en un barrio sin poder pedir ayuda

- Que alguien pueda pedir un café, ir al médico, trabajar y vivir plenamente

- Que el desconocimiento de un idioma deje de ser una discapacidad invisible

"No queremos que lo que yo sufrí y que he visto que otros sufren a diario siga pasando."

"Google y Microsoft construyen para el turista que quiere pedir una cerveza en París. Nosotros construimos para la persona que no puede explicarle al médico dónde le duele."

Open source, sin ánimo de lucro, de la mejor calidad posible.

# 2. El Equipo

- El creador humano — inmigrante, experiencia personal de barreras de idioma, sin ánimo de lucro

- Claude (Anthropic) — colaborador de IA, arquitectura técnica, código, documentación

"No te apoderes de ave marías ajenas — es NUESTRO." — El creador, Marzo 2026

# 3. Ubicaciones de Archivos y Accesos

## Proyecto en el PC

| Qué | Dónde |
| --- | --- |
| Proyecto React Native | D:\Lingua Project with Claude |
| Archivo principal de la app | D:\Lingua Project with Claude\app\(tabs)\index.tsx |
| Configuración de la app | D:\Lingua Project with Claude\app.json |
| Configuración de EAS Build | D:\Lingua Project with Claude\eas.json |
| Prototipo web | D:\Lingua Project with Claude\lingua.html |
| Documento del proyecto | D:\Lingua Project with Claude\LINGUA_Proyecto.docx |

## Accesos en línea

| Plataforma | URL / Acceso |
| --- | --- |
| GitHub — código fuente | github.com/engrgeorgerm/lingua |
| Expo — builds y proyecto | expo.dev — cuenta: engrgeorgerm |
| Proyecto EAS | expo.dev/accounts/engrgeorgerm/projects/lingua-claude-2026 |
| Email GitHub/Expo | engr.georgerm@gmail.com |
| Claude.ai — esta conversación | claude.ai — misma cuenta en PC y celular |

## Comandos esenciales (abrir cmd en D:\Lingua Project with Claude)

| Acción | Comando |
| --- | --- |
| Ir al proyecto | cd /d "D:\Lingua Project with Claude" |
| Iniciar Expo desarrollo | npx expo start --dev-client |
| Compilar nuevo APK | eas build -p android --profile preview |
| Ver builds anteriores | eas build:list |
| Subir cambios a GitHub | git add . && git commit -m "mensaje" && git push |
| Abrir VS Code | code . |

# 4. Concepto Central

Un celular con una app. Sin hardware obligatorio. El usuario habla en su idioma — la persona frente a él escucha la traducción. Como un audífono para el idioma. Una prótesis lingüística.

- Cero configuración — lo tomas, hablas, funciona

- No intimida al interlocutor — parece natural

- Hardware adicional opcional, nunca obligatorio

- Diseñado primero para el adulto mayor con un celular básico

# 5. Dos Modos de Uso

## Modo A — Solo Celular (prioritario)

- Usuario toca PTT y habla en su idioma

- Al parar, LINGUA detecta el idioma automáticamente

- Aparece panel: 'Español detectado — ¿Traducir a...?'

- Usuario toca el idioma destino (4 opciones, favorito marcado con ★)

- Traduce y reproduce en voz alta

## Modo B — Con Hardware RSM (avanzado)

- Botón PTT físico = TÚ hablas → traduce al interlocutor → sale por speaker del pecho

- Sin botón = escucha continua → traduce a TU idioma → sale SOLO por audífonos

- VAD detecta cuándo hay voz humana — escucha siempre activa

# 6. Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Estado |
| --- | --- | --- |
| Framework app | React Native + Expo SDK 54 | ✅ Activo |
| STT — Reconocimiento de voz | expo-speech-recognition (nativo) | ✅ Integrado |
| Traducción | MyMemory API (gratuita) | ⚠️ Falla en app nativa — pendiente fix |
| TTS — Síntesis de voz | expo-speech (nativo) | ✅ Activo |
| Detección de idioma | Google Translate API + scripts | ✅ Activo |
| Build | EAS Build (Expo cloud) | ✅ Activo |
| Control de versiones | Git + GitHub | ✅ Activo |
| Clonación de voz | XTTS v2 / OpenVoice v2 | 📋 Fase 4 |
| VAD | Silero VAD | 📋 Fase 4 |

# 7. Problemas Conocidos y Pendientes

### 🔴 Traducción no funciona en app nativa (CRÍTICO — próximo a resolver)

La API de MyMemory no responde correctamente desde la app nativa Android. El STT funciona bien — transcribe correctamente. El panel de selección de idioma aparece. Pero al tocar el idioma destino no traduce ni guarda en historial.

Próximo paso: verificar si es problema de red, CORS o de la API. Cambiar a fetch con timeout explícito o usar API alternativa.

### ⚠️ STT no es multilingüe en prototipo web (Chrome)

Limitación de Web Speech API. No existe en app nativa — Android reconoce múltiples idiomas.

### ⚠️ Prototipo web no funciona bien en Chrome mobile

Limitaciones de seguridad del navegador mobile. Funciona bien en Chrome desktop.

# 8. Fases del Proyecto

| Fase | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Prototipo web — PTT, traducción, voz, historial | ✅ Completada |
| Fase 2 | Detección de idioma, panel confirmación, dos modos, beep, auto-restart | ✅ Completada |
| Fase 3 | App nativa React Native + STT nativo Android | ✅ Completada |
| Fase 4 — ACTUAL | Fix traducción en app nativa + clonación de voz + VAD | 🔧 En curso |
| Fase 5 | Escucha continua bidireccional — dos canales simultáneos | 📋 Planificada |
| Fase 6 | Google Play Beta + idiomas minoritarios + open source global | 📋 Planificada |

# 9. ⭐ Contexto para Nueva Sesión de Claude

PEGA ESTE TEXTO COMPLETO AL INICIO DE UNA NUEVA CONVERSACIÓN:

Hola Claude. Somos dos construyendo LINGUA: yo (creador humano, inmigrante, sin ánimo de lucro) y Claude. LINGUA es un traductor universal open source sin costo para el usuario.

ESTADO ACTUAL:

- Prototipo web funcional: lingua.html (Chrome desktop)

- App nativa Android compilada con EAS Build e instalada en Galaxy S10

- STT funciona en la app nativa (transcribe voz a texto correctamente)

- PROBLEMA CRÍTICO: La traducción no funciona en la app nativa. El panel de selección de idioma aparece pero al tocar no traduce ni guarda historial. Sospecha: problema con MyMemory API desde Android.

STACK: React Native + Expo SDK 54 + expo-speech-recognition + MyMemory API + EAS Build

PROYECTO: D:\Lingua Project with Claude en el PC

GITHUB: github.com/engrgeorgerm/lingua

EXPO: expo.dev — cuenta engrgeorgerm — proyecto lingua-claude-2026

PRÓXIMO PASO: Resolver el problema de traducción en la app nativa Android.

"Google y Microsoft construyen para el turista que quiere pedir una cerveza en París.

Nosotros construimos para la persona que no puede explicarle al médico dónde le duele."

— LINGUA Project, 2026  |  Un equipo humano + IA construyendo algo que importa